# Mesto Vrbové, Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

# VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stavba:  Barcíkova ul. Vrbové, Doprava a inžinierske siete – I.  etapa

Druh zákazky:    	Stavebné práce (zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona)

Verejný obstarávateľ:

Úradný názov:  		Mesto Vrbové

IČO: 			00313190

Poštová adresa	:	Ul. Gen. M.R. Štefánika 15/4

PSČ: 			922 03

Mesto/obec: 		Vrbové

Štát: 			Slovenská republika

Kontaktné miesto: 	Mestský úrad Vrbové

Kontaktná osoba: 	Ing. Galo Roman

Telefón: 			033/7350642, 0915/769 375

E-mail: 			vystavba1@vrbove.sk,

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľa podľa § 6, ods. 1b) zákona o VO

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vrbove.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste.

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste.

Ponuky budú doručené na:  už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

Predmet zákazky

1.    Názov zákazky: 	Stavba:  Barcíkova ul., Vrbové, Doprava a inžinierske siete -  I. etapa,

Objekt: IO 01 - Príprava územia – v plošnej výmere 1 200 m²

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.   Stručný opis zákazky:

Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je poskytnutie stavebných prác -  Stavba: Barcíkova ul., Vrbové, Doprava a inžinierske siete - I. etapa, príprava územia.  Práce budú spočívať v realizovaní odstránenia ruderálneho porastu, odhumusovania s odvozom, a uložením  na určenú medziskládku investorom a uloženie ruderálneho porastu na riadenú skládku, odkopávkach prebytku zemín na dočasné uskladnenie, odstránenie ornice s uložením na stavenisku a odvoz prebytočnej zeminy na riadenú skládku odpadu.  Pred realizovaním prác odberateľ požaduje vykonať spoločnú obhliadku predmetného staveniska, pričom potencionálny zhotoviteľ predloží prípadné požiadavky na práce realizované v zmysle technologického postupu a zadávacích podmienok.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a bližšie podmienky realizácie predmetu obstarávania sú vymedzené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách (podľa stavebného povolenia a projektovej dokumentácie nedeliteľnej súčasti stavebného povolenia.

4. Celkový rozsah:    Stavba:  Barcíkova ul. Vrbové, Doprava a inžinierske siete I. etapy, IO 01 – Príprava územia, v plošnej výmere 1200 m²

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Predpokladaná hodnota zákazky je do 20 000  bez DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol riadne zhotovený predmet zákazky  odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

7.  Podmienky účasti, obsah ponuky:

7.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený poskytovať výkon činnosti – stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

7.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:

- aktuálny doklad - výpis z obchodného registra - nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená fotokópia),

- návrh zmluvy,  podpísaný oprávneným zástupcom uchádzača  zmluvy musí byť podpísaný oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.

V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať práce vo vzťahu aspoň k  predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo overenú fotokópiu), bude zo zákazky vylúčený.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- cena za zhotovené dielo

- termín realizácie prác

- zabezpečenie prác vlastnými kapacitami

- referencie uchádzača  (pri realizácii prác za posledné tri roky)

- obhliadka stavby

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

9.  Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30.10. 2013 o 17,00 hod.

Ponuky spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať stavebné práce , na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo overená fotokópia) a zmluvou, ktorá bude vyhotovená v súlade s týmito podmienkami – výzvou musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:

Stavba:  Barcíkova ul., Vrbové, Doprava a inžinierske siete -  I. etapa,

Objekt: IO 01 - Príprava územia – v plošnej výmere 1 200 m²

a s nápisom „Neotvárať“.

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:

Mestský úrad Vrbové, sekretariát - podateľňa, Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:

Pracovné dni:   Pondelok, Utorok, Štvrtok od 07,30 hod. do  15,30 hod.,

Streda od 7,30 do 17,00 hod.

Piatok od 7.30 hod. do 14, 00 hod.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). To  znamená v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

Obhliadka staveniska sa uskutoční dňa 29.10. 2013 o 10,00 hod. Záujemcovia sa stretnú na sekretariáte Mestského úradu vo Vrbovom. Obhliadka bude vykonaná za účasti obstarávateľa v zastúpení Ing. Galo Roman, referát útvaru výstavby, územného rozvoja a životného prostredia – tel. č. 033/7350642, 0915/769 375.

10.     Podmienky vyhodnotenia ponúk:

10.1   Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.

10.2   Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne

najneskôr do troch pracovných dní  a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných

uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.

11.    Ďalšie informácie:

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

11.2 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na  predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

Ing. Ján Jánoška

primátor mesta

Príloha č. 1 -  k Výzve na predkladanie ponúk

Popis predmetu obstarávania:

Objekt prípravy územia pre túto stavbu rieši prípravu územia pre dopravné prepojenie miestnych komunikácií Ulica Hrabinská, Ul. Sadová, Ul. gen. M.R. Štefánika. Z dôvodu plánovanej výstavby infraštruktúry na Barcíkovej ulici -  v časti  I. etapa, ktorá sa nachádza vo svahovitom teréne bude nutné vykonať zemné práce v rozsahu  likvidácie zbytkového porastu a koreňov drevín, odstránenie ornice z premiestnením na stavenisku, zemné úpravy terénu plochy staveniska v rozsahu pre vykonanie geologického prieskumu daného územia z titulu vybudovania miestnej komunikácie, dažďovej kanalizácie a ostatné súvisiace práce s vodorovným premiestnením prebytočnej zeminy a porastu na riadenú skládku.  Dĺžka upravovaného územia je 150 m, šírka upravovaného územia 8 m.

Pred začatím vlastných zemných prác požadujeme od zhotoviteľa vykonať výškopisné a polohopisné geodetické zameranie stavby, ktoré bude súčasťou k podkladovej dokumentácie ku kolaudácii stavby ako i jej vlastnej realizácie. Ostatné podmienky pred realizáciou stavby budú určené pri odovzdávaní staveniska v súlade so Zmluvou o dielo.  Ostatné podmienky budú určené po vzájomnej dohode pri odovzdávaní staveniska.

Popis prác:

Zemné práce

| Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 | m2 | 967 |
| --- | --- | --- |
| Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 | m2 | 967 |
| Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 5000 m | m2 | 967 |
| Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm | ks | 40 |
| Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm | ks | 6 |
| Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 5000 m | ks | 40 |
| Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 5000 m | ks | 6 |
| Odstránenie ornice s premiestnenie na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m | m3 | 207 |
| Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 172,01 |
| Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny. | m3 | 172,01 |
| Hĺbenie nezapažených jám a zárezov s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu s premiestnením do 3 m | m3 | 150 |
| Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna | m3 | 81 |
| Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1 - 4 do 100 m | m3 | 81 |
| Zásyp sýpaninou z akejkoľvek horniny s uložením po vrstvách zo zhutnením | m3 | 260 |
| Úprava pláne – vyrovnanie výškových rozdielov | m2 | 1200 |
| Poplatok za skládku | kpl | 1 |
| Prenosné dopravné značenie | kpl | 1 |

Ostatné práce

| Odstránenie ruderálneho porastu | m3 | 125 |
| --- | --- | --- |
| Vodorovné premiestnenie ruderálneho porastu na vzdialenosť 5 000m | m3 | 125 |
| Čistenie komunikácií | kpl | 1 |
| Geodetické zameranie stavby | kpl | 1 |
| Dynamická skúška zaťaženia podložia komunikácie v sondách (STN) | kpl | 1 |

Vypracoval: 24.10. 2013

Ing. Galo Roman,

Referát  útvaru výstavby, územného rozvoja

a životného prostredia

Vzor zmluvy  - 	príloha č. 2 k podkladom k výzve na predkladanie 			    		ponúk

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

# číslo zmluvy objednávateľa:  IZ 47/13/86/13

číslo zmluvy zhotoviteľa:

Článok I.

Zmluvné strany

- Objednávateľ:	           Mesto Vrbové

Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

zapísaný:                        	Zapísaný v registri miest a obcí ŠÚ SR – KS Trnava

štatutárny orgán:                   Ing. Ján Jánoška – primátor mesta

IČO:			                       00313190

DIČ:                                       2020531040

Bankové spojenie:       	Dexia banka Slovensko, a.s.

číslo účtu:		           5209169002/5600

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

technických:                            Ing. Roman Galo,  referát  útvaru výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

zmluvných:                              Mgr. Jana Sitárová, vedúca útvaru všeobecnej vnútornej

správy, právnik mesta

- Zhotoviteľ:

zapísaný:                                   v Obchodnom registri Okresného súdu ,

oddiel:      , vložka č.

zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

telefón, fax zhotoviteľa

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných:

technických:

Oprávnení zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že podpisové právo na podpis tejto zmluvy im vyplýva,  pre primátora mesta zo zákona a pre zhotoviteľa zo spoločenskej zmluvy, stanov alebo iného, zákonom stanoveného oprávnenia.

Článok II.

Podklady pre uzavretie zmluvy

Podkladom pre uzavretie  tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného    v súlade s § 9  zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení v súlade s internou smernicou objednávateľa  č. 1/2013.

Článok III.

Predmet  PLNENIA  ZMLUVY

- Predmetom plnenia zmluvy je vykonanie diela – uskutočnenie stavby Barcíkova ulica, Vrbové, Doprava a inžinierske siete , IO 01 – Príprava územia, 1. etapa podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela.

- Zhotoviteľ vykoná kompletnú realizáciu stavebného diela v rozsahu výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve a podľa projektovej dokumentácie ako i podmienok vydaných a určených stavebným úradom v platnom stavebnom povolení stavby. Práce budú realizované podľa platných technických noriem pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických strojov a zariadení na stavbe.

- Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie výškopisného a polohopisného zamerania stavby v elektronickej forme (CD). Výsledok dynamických skúšok zaťaženia podložia komunikácie na kóte ± 0 v elektronickej forme predloží odberateľovi po skončení prác.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene,  na vlastnú zodpovednosť, včas, riadne a v požadovanej kvalite.

- Zhotoviteľ je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa.

- Zhotoviteľ nie je vykonaním diela ako celku oprávnený poveriť inú osobu.

- Zhotoviteľ nemôže práva a povinnosti z tejto zmluvy previesť na iného.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok  IV.

čas  plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v prílohe č. 1 najneskôr do 30 dní od začatia prác na diele.

- Začiatok realizácie prác je najneskôr do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy.

- Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovej stránke mesta Vrbové „ www.vrbove.sk „

- Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. V prípade ak objednávateľ riadne a včas nespolupôsobí so zhotoviteľom a pokračovať v prácach z toho dôvodu nie je možné, zmluvné strany urobia o tom záznam v stavebnom denníku a lehota na dokončenie prác sa predlží o lehotu nespolupôsobenia objednávateľa so zhotoviteľom.

Článok V.

Cena diela

1.	Cena za dielo v rozsahu podľa článku  III.  tejto zmluvy  je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách a je doložená zhotoviteľom oceneným položkovým výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo.

Cena za zhotovenie diela podľa článku III.  je vo výške

............................   ,-€ s DPH

(slovom:  ...................................................... eur     )

Túto cenu nie je možné meniť.  V prípade ak je nevyhnutné uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v projekte, boli nepredvídateľné a bez nich nie je možné v prácach pokračovať, zmluvné strany budú o tom rokovať a len na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán sa  pristúpi k uzatvoreniu písomného dodatku k tejto zmluve.

V cene podľa bodu 1 tohto článku zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

V cene sú zahrnuté i náklady na dopravu a skladovanie strojov, ich presun na stavenisko.

- Kalkulácia ceny je v prílohe č.1 tejto zmluvy.

- v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať 	 jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer

  - Potrebu vykonať naviac práce a ich finančné ohodnotenie v zmysle bodu              2 tohto článku zmluvy oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomným zápisom v stavebnom denníku v čase pred realizáciou  prác. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

  - Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi ani práce vykonané bez jeho príkazu alebo odchylne dojednaných zmluvných podmienok.

Článok VI.

Platobné podmienky

1.  Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe riadne uskutočneného plnenia v rozsahu článku III. a IV. tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie podľa článku III. Uvedený podklad podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán musí byť doložený k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.

2.     Úhrada bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej

zhotoviteľom.

3.   Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zák.č. 222/2004  Z.z. o DPH 	a číslo  zmluvy objednávateľa ZoD č.

Faktúra musí obsahovať potvrdený súpis mesačne vykonaných prác investorom do 3. pracovných dní po skončení mesiaca. Súpis vykonaných prác podpísaný investorom musí byť doložený k fakturácii.

4.	V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky   uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie zaplatenia faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť  doručením novej faktúry objednávateľovi.

5.     Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý, i začatý deň omeškania. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu objednávateľa odpísaná.

Článok VII.

# Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia

1.      Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa čl. III. a IV. tejto zmluvy riadnym zhotovením

predmetu  plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom čase.

2.     O odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného predmetu plnenia bude vyhotovená

„Zápisnica o odovzdaní a prevzatí“, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia  oboch

zmluvných strán.

Článok VIII.

# Záručná doba A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer, technických noriem a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2.	Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na predmet plnenia tejto zmluvy záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom uvedeným v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa stavby.

3.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil po prevzatí predmetu plnenia, resp. pri realizácii stavebných úprav podľa predmetu plnenia. Od oznámenia vady objednávateľom,  až do jej odstránenia zhotoviteľom,  neplynie záručná  doba.

4.	Objednávateľ v prípade zistenia vád po prevzatí predmetu plnenia má právo na ich  bezplatné odstránenie.

5. 	Zhotoviteľ má povinnosť bez zbytočných odkladov, po písomnom oznámení objednávateľa, začať s odstraňovaním vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť,  v čo najkratšom technicky možnom čase.

6.	V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád predmetu plnenia neodkladne, alebo v riadne začatom odstraňovaní vád nepokračuje alebo vady neodstráni v dohodnutej lehote, má zhotoviteľ povinnosť zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každú  jednotlivú vadu a deň po uplynutí 5 dní od písomného oznámenia vady. Ak od nahlásenia vady uplynie 10 dní a k odstráneniu vady nedôjde má zhotoviteľ povinnosť objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu  100€ za každý i začatý deň po uplynutí 10 dní po nahlásení vady.

7.      V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním predmetu

plnenia, má  zhotoviteľ  povinnosť zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo  výške

0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

8.     Uplatnením zmluvných pokút sa objednávateľ nezbavuje práva na náhradu škody

v plnej výške.

Článok IX.

Podmienky vykonania diela

- Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a priľahlých komunikáciach z titulu pohybu vlastných vozidiel.

- Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri zriaďovaní staveniska zhotoviteľ postupuje v súlade so platným stavebným zákonom v znení neskorších predpisov a Nariadení vlády 386/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.

- Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou celkovej ceny za dielo podľa článku V. tejto zmluvy.

- Objednávateľ je povinný pred začatím zemných prác včas požiadať o nástup na archeologický výskum predmetného územia príslušnú organizáciu.

- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné, smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti poškodeniu, krádeži a zamedziť vstupu nepovolaným osobám. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.

- Pred zahájením prác na stavenisku zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prenosné dopravné značenie a umiestni ich vo výjazdoch na miestne komunikácie v zmysle zákona 8/2009 Z.z..Prenosné dopravné značenie zhotoviteľ bude priebežne udržiavať na vlastné náklady, v súvislosti s realizáciou stavebných prác.

- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú pre vykonanie diela.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestoroch staveniska a vybaviť ich ochrannými pracovnými pomôckami v súlade s vyhláškou SÚBP 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade s platným zákonom o odpadoch.

- Objednávateľ je oprávnený vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavanie zmluvných podmienok. Osoba poverená vykonávaním technického dozoru má za tým účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

- Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie technického dozoru a to v rozsahu.

- Oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo vykonáva

- Prevziať od neho stavenisko, spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu realizovaní prác s projektom stavby

- Kontrolu predkladaných dodatkov a zmien projektu

- Kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými

- Kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu

- Sledovanie vedenia stavebného denníka

- Kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov

- Kontrolu s nakladania s odpadmi

- Kontrolu vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov v súlade so zmluvou

- Kontrolu uvoľnenia staveniska

- Zhotoviteľ poveruje v zmysle §44 stavebného zákona vedením uskutočňovania stavbyvedúceho ..........

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa tejto zmluvy a výkon archeologického výskumu v prípade archeologických nálezov na stavenisku.

- Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa platných predpisov. Po skončení prác jedno vyhotovenie stavebného denníka odovzdá objednávateľovi.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi spolu s dielom jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

- Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú vady aj nedorobky, ktoré nebránia užívania diela a ďalšiemu technologickému postupu prác na stavbe. Súpis vád a nedorobkov bude súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

- Vlastníkom diela sa stane objednávateľ úhradou konečnej faktúry.

- Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach diela znáša zhotoviteľ do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

- V prípade, že výkon archeologického výskumu bude vyžadovať práce spojené s projektom na pozemku výstavby bude zhotoviteľ koordinovať a plánovať postup prác na stavbe.

Článok X.

VYŠŠIA MOC

- Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany. Napríklad živelná pohroma, nepretržitý dážď, sneh, mráz nad -10 st. C.

- Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 10 dní od vyskytnutia vyššej moci strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k  času plnenia.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1.  Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zmluva zverejnená na webovej stránke mesta v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa je: www.vrbove.sk.

2.	Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov  podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  Za doručenú písomnosť sa bude považovať aj taká písomnosť, ktorú druhá zmluvná strana neprevzala z akéhokoľvek dôvodu. Za deň prevzatia sa bude považovať deň uloženia písomnej zásielky na pošte.

3.  Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného

zákonníka v platnom znení.

4.  	Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

príloha č. 1 – Kalkulácia ceny

| Za objednávateľa: | Za zhotoviteľa: |
| --- | --- |
| Vo Vrbovom, dňa: ........................... | V ................................, dňa: ..................... |